Cadrage de l'utilisation de Python et évolution de la plateforme Data & IA

Architecture cible, parcours d'usage, gouvernance logicielle, sécurité, DPO, IA et trajectoire de transformation

Finalité Décrire aux acteurs DSI les évolutions nécessaires pour industrialiser les usages Python sans créer une plateforme unique surdimensionnée, tout en maintenant la maîtrise des données, des bibliothèques, des vulnérabilités, des modèles d'IA et des déploiements.

| Métadonnée | Valeur |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Date | 10 août 2026 |
| Statut | Document de cadrage pour revue et décision DSI |
| Public cible | Architecture, Plateforme Data, Infrastructure, Sécurité, DPO, Risk, Exploitation, équipes SAS/Python |
| Périmètre | Python local et distant, Snowflake, OCI, CI/CD, packages, SAS, Data Science, NLP, ML, microservices, Streamlit, assistance IA |
| Classification | Interne - à adapter à la politique de classification de l'organisation |

## Décisions proposées

• Adopter trois parcours gouvernés P1, P2 et P3 au lieu de rechercher un environnement Python universel.

• Conserver Snowflake comme centre de gravité pour les données structurées et les traitements SQL/Snowpark proches des données.

• Autoriser un Python local P1 limité, administré et sans accès direct à Internet pour les packages.

• Mettre en place un dépôt d'artefacts d'entreprise et une fabrique d'images OCI signées avant tout élargissement des usages.

• Maintenir GitHub Copilot comme assistant de développement validé ; soumettre Cortex Code à une homologation séparée, notamment sur la résidence de l'inférence.

• Évaluer Dataiku ou Databricks uniquement sur des besoins démontrés par POC, sans dupliquer par défaut les capacités Snowflake.

# Sommaire

Le sommaire se met à jour automatiquement à l'ouverture dans Microsoft Word.

# 1. Synthèse exécutive

Les usages recensés couvrent des besoins très différents : transformation ponctuelle de fichiers plats, développement Python dans VS Code, migration de programmes SAS, accès aux données Snowflake, notebooks et exploration, NLP sur données non structurées, petits modèles actuariels, microservices API et applications Streamlit. Ces usages ne présentent ni le même niveau de risque, ni les mêmes exigences de calcul, ni le même besoin d'industrialisation.

La cible recommandée est une plateforme fédérée mais gouvernée, organisée en trois parcours. P1 fournit un Python local contrôlé pour les utilitaires et les transformations limitées. P2 constitue le workbench Snowflake pour les traitements data proches des données. P3 fournit des environnements distants et conteneurisés pour la Data Science, le NLP, le ML et les produits logiciels. Les trois parcours partagent les mêmes services transverses : identité, dépôt de packages, registre OCI, CI/CD, gestion des secrets, observabilité, catalogue et politiques DPO.

Orientation structurante Le poste local doit rester un environnement de conception et d'exécution à faible risque. Les traitements sensibles, volumineux, récurrents ou exposés en service sont exécutés sur une plateforme distante gouvernée. Le passage d'un parcours à l'autre dépend du risque et du cycle de vie, pas uniquement de la compétence de l'utilisateur.

## 1.1 Architecture existante prise en compte

• Azure Data Factory comme orchestrateur global et Self-hosted Integration Runtime pour les sources privées on-premise.

• Sources SQL Server 2022 on-premise, API Internet et bases hébergées sur Azure.

• Amazon S3 comme landing, archivage et quarantaine ; chargement de Snowflake Bronze via external stage et COPY INTO.

• Snowflake sur AWS en architecture médaillon Bronze, Silver et Gold ; dbt Core exécuté dans Azure Container Instances.

• Power BI Service et SAS Viya 3.5 on-premise comme consommateurs de la couche Gold.

• JupyterHub centralisé comme plateforme Python transitoire, avec kernels et packages gérés par l'IT.

• Azure Key Vault pour les secrets, Azure Monitor / Log Analytics pour la supervision et Microsoft Purview comme capacité de catalogue et classification.

## 1.2 Résultats attendus

| Résultat | Description | Indicateur de réussite |
| --- | --- | --- |
| Réduction du risque | Aucune installation directe depuis PyPI public ; données sensibles hors des postes non homologués. | 100 % des téléchargements Python passent par le dépôt d'entreprise. |
| Reproductibilité | Environnements versionnés, dépendances verrouillées, images OCI immuables. | Chaque exécution industrialisée est associée à un commit, une image et un SBOM. |
| Accélération | Parcours standards et modèles de projets prêts à l'emploi. | Un nouvel environnement standard est disponible en moins d'un jour ouvré. |
| Traçabilité | Identité, données, packages, modèles et déploiements auditables. | Journalisation exploitable par l'IT, la sécurité et les contrôles internes. |
| Rationalisation | Snowflake natif par défaut ; Dataiku/Databricks seulement en cas d'écart démontré. | Toute nouvelle plateforme est justifiée par une analyse de valeur et un POC. |

# 2. Périmètre, contraintes et principes

## 2.1 Usages couverts

| Famille | Exemples | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Utilitaire local | CSV/Excel/JSON, contrôles, rapprochements, conversion de formats. | Faible volume, durée courte, utilisateur identifié, pas de service permanent. |
| Data engineering | Ingestion, transformations, qualité, dbt, Snowpark, migration SAS. | Récurrent, versionné, données partagées, orchestration et reprise nécessaires. |
| Applications | FastAPI, traitements batch, Streamlit, services internes. | Exposition réseau, SLA, secrets, supervision, déploiement immuable. |
| NLP et non structuré | Extraction, classification, recherche, embeddings, résumé. | Documents potentiellement sensibles, modèles lourds, GPU éventuel, DPO renforcé. |
| ML actuariel | GLM, scoring, fréquence/sévérité, segmentation, prévision. | Validation statistique, explicabilité, reproductibilité et approbation métier. |
| Assistance IA au développement | Complétion, explication, génération, revue de code. | Risque d'exposition du code, des prompts, des secrets et du contexte local. |

## 2.2 Contraintes non négociables

• Maîtrise des packages, de leurs versions, de leur provenance, de leurs licences et des CVE.

• Respect de la classification des données, du RGPD, des politiques DPO et des durées de conservation.

• Absence de secrets dans le code, les notebooks, les images, les fichiers de configuration et les prompts IA.

• Authentification d'entreprise, moindre privilège, séparation des rôles et traçabilité des actions.

• Reproductibilité du développement à la production et capacité de reconstruire un environnement historique.

• Homologation spécifique des fournisseurs et modèles d'IA, y compris région d'inférence, sous-traitants, rétention et non-entraînement.

• Pas de déploiement de production depuis un poste utilisateur et pas de modification manuelle d'un environnement de production.

## 2.3 Principes d'architecture

1. Orienter l'usage vers le niveau le plus simple qui satisfait les exigences de sécurité et d'exploitation.

2. Déplacer le calcul vers la donnée : Snowflake pour les données déjà présentes dans Snowflake ; calcul distant proche de S3 pour les volumes non structurés.

3. Séparer l'expérience développeur de l'environnement d'exécution : VS Code reste local, le runtime peut être local ou distant.

4. Traiter les packages et images comme une chaîne d'approvisionnement logicielle contrôlée.

5. Promouvoir les artefacts entre environnements sans les reconstruire.

6. Appliquer le deny by default pour les services IA, les modèles, les accès réseau et les bibliothèques à risque.

7. Favoriser les standards ouverts : Git, OCI, SBOM CycloneDX/SPDX, OpenAPI, MLflow lorsque pertinent.

# 3. Architecture cible

## 3.1 Vue logique

| Sources | Mouvement et stockage | Traitements gouvernés | Consommation |
| --- | --- | --- | --- |
| S |  |  |  |
| A |  |  |  |
| P |  |  |  |
| S |  |  |  |

Figure 1 - Les contrôles transverses s'appliquent à tous les parcours : Entra ID/SSO, RBAC, dépôt PyPI d'entreprise, registre OCI, CI/CD, Key Vault, Purview, SIEM/observabilité et politiques DPO.

## 3.2 Plan de contrôle transverse

| Capacité | Cible | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Identité | Entra ID fédéré vers Azure, AWS, Snowflake et outils. | SSO, MFA, groupes, comptes de service, revues d'accès. |
| Artefacts | Artifactory recommandé ; Nexus ou Azure Artifacts selon existant. | Proxy PyPI, packages internes, quarantaine, promotion, rétention. |
| Conteneurs | Registre OCI d'entreprise : ACR, ECR ou Artifactory. | Images de base durcies, signatures, SBOM, scan et promotion. |
| Secrets | Azure Key Vault et intégrations natives des runtimes. | Secrets courts, rotation, aucune valeur dans Git ou image. |
| Données | S3/Snowflake gouvernés ; répertoires locaux dédiés en P1. | Classification, chiffrement, rétention, masquage, lineage. |
| Supervision | Azure Monitor/Log Analytics, Snowflake ACCOUNT_USAGE, SIEM. | Journaux, alertes, coûts, dérives et preuves d'audit. |
| Catalogue | Purview complété par les catalogues natifs des plateformes. | Propriétaire, sensibilité, finalité, qualité et traçabilité. |

## 3.3 Séparation conception, exécution et production

| Étape | Lieu | Artefacts | Règles |
| --- | --- | --- | --- |
| Conception | VS Code local, Snowsight ou IDE distant. | Code Git, pyproject, tests, notebook exploratoire. | Données synthétiques/masquées par défaut ; packages approuvés. |
| Intégration | Runner CI isolé. | Wheel, image OCI, SBOM, résultats de tests. | Reconstruction sans Internet direct ; contrôles bloquants. |
| Recette | Compte/namespace dédié. | Même artefact que la production. | Tests fonctionnels, performance, sécurité et DPO. |
| Production | Snowflake, ACI/ECS/EKS/AKS ou plateforme approuvée. | Image signée et configuration externe. | Déploiement par service account, logs centralisés, rollback. |

# 4. Modèle de services P1, P2 et P3

## 4.1 Définition des niveaux

| Critère | P1 - Python local gouverné | P2 - Workbench Snowflake | P3 - Data Science / produits |
| --- | --- | --- | --- |
| Finalité | Utilitaire personnel ou équipe restreinte. | Data engineering et analyse proches de Snowflake. | NLP, ML, calcul avancé, API et applications industrialisées. |
| Runtime | Python local ou Dev Container local. | Snowflake SQL, Snowpark, notebooks/Workspaces, dbt. | Conteneur OCI distant CPU/GPU ; plateforme spécialisée si justifiée. |
| Données | Fichiers plats de sensibilité autorisée et volume limité. | Données gouvernées dans Snowflake. | S3/Snowflake et zones projets gouvernées. |
| Packages | Profil minimal P1. | Profil Snowflake P2. | Profils P3 CPU, NLP, actuariel, GPU. |
| Déploiement | Logiciel d'entreprise / Intune et image locale optionnelle. | CI/CD dbt, Snowpark, Streamlit. | CI/CD OCI, orchestration, registry modèle, API serving. |
| Exploitation | Pas de SLA ; support poste et documentation. | SLA Data Platform. | SLA produit, supervision, capacité et astreinte selon criticité. |
| Exclusions | Pas de service, GPU, gros volume ou donnée très sensible. | Pas de librairie système arbitraire ni calcul non adapté à Snowflake. | Pas de liberté non contrôlée sur Internet/packages/modèles. |

## 4.2 Règles d'orientation

| Question | Oui | Non |
| --- | --- | --- |
| Le traitement est-il récurrent, partagé ou critique ? | P2 ou P3. | Poursuivre l'analyse P1. |
| Les données sont-elles déjà dans Snowflake ? | P2 par défaut ; P3 seulement si capacité manquante. | Examiner P1 ou P3 selon volume/sensibilité. |
| Les données sont-elles sensibles ou soumises à restriction DPO ? | Exécution distante gouvernée ; pas de copie locale sauf dérogation. | P1 possible sous seuils. |
| Un package natif, GPU ou accès système particulier est-il requis ? | P3 ou Snowpark Container Services. | P1/P2 possibles. |
| Le résultat est-il exposé par API ou application ? | P2 Streamlit Snowflake ou P3 service OCI. | Notebook/script possible. |
| Un traitement distribué massif/streaming est-il démontré ? | POC Databricks possible. | Snowflake/P3 standard en priorité. |

# 5. P1 - Python local gouverné

## 5.1 Cas d'usage autorisés

• Transformation ponctuelle de CSV, Excel, JSON, XML ou Parquet de taille limitée.

• Contrôles de cohérence, rapprochements, préparation de fichiers et automatisations personnelles non critiques.

• Développement et tests unitaires sur données synthétiques, échantillons anonymisés ou fichiers explicitement autorisés.

• Migration initiale d'un petit programme SAS avant son transfert vers P2 ou P3.

## 5.2 Poste de travail cible

| Composant | Standard proposé | Mode de gestion |
| --- | --- | --- |
| Python | Une ou deux versions LTS supportées par la DSI. | Distribution signée via catalogue logiciel ; utilisateur sans droits administrateur. |
| IDE | VS Code entreprise avec extensions Python, Jupyter et Git autorisées. | Extensions allowlistées ; GitHub Copilot selon population habilitée. |
| Isolation | venv par projet ; Dev Container local pour profils plus complexes. | Templates versionnés et renouvellement automatique. |
| Dépendances | pip/uv configuré uniquement vers le dépôt PyPI interne. | Egress vers PyPI, Conda et GitHub Releases bloqué au proxy. |
| Données | Répertoires d'entrée/sortie dédiés et chiffrés. | EDR/DLP, quotas, purge et sauvegarde selon politique. |
| Secrets | Aucun secret persistant dans les fichiers projet. | Authentification interactive ou récupération contrôlée dans Key Vault. |

## 5.3 Accès aux fichiers plats depuis Docker

Un conteneur exécuté par Docker Desktop sur le poste peut monter un répertoire Windows au moyen d'un bind mount. L'entrée doit être montée en lecture seule et la sortie dans un répertoire distinct. Le disque complet, le profil utilisateur ou un partage réseau générique ne doivent pas être montés.

docker run --rm ` --mount "type=bind,source=C:\Entreprise\Data\Input,target=/data/input,readonly" ` --mount "type=bind,source=C:\Entreprise\Data\Output,target=/data/output" ` registre.entreprise/python-files:1.0

Limite d'un conteneur distant Un bind mount est créé sur l'hôte du démon Docker. Un conteneur exécuté sur une VM, EKS/AKS ou un autre hôte distant ne voit pas le disque du poste. Les fichiers doivent alors être déposés dans S3, Azure Blob, un stage Snowflake ou un partage SMB/NFS gouverné.

## 5.4 Mesures de sécurité P1

• Autoriser uniquement C:\Entreprise\Data\Input en lecture et C:\Entreprise\Data\Output en écriture ; interdire le montage de C:\.

• Fixer des seuils de taille et des classifications autorisées ; interdire par défaut les données de santé, identifiants directs, secrets et données hautement sensibles.

• Désactiver le réseau du conteneur lorsque le traitement n'en a pas besoin ; utiliser un utilisateur non root et un système de fichiers en lecture seule si possible.

• Analyser les fichiers entrants par antivirus/DLP et journaliser l'image, sa signature, l'utilisateur et les empreintes de fichiers lorsque requis.

• Purger les répertoires temporaires et chiffrer le poste avec la solution d'entreprise.

• Prévoir une voie de promotion vers P2/P3 dès qu'un script devient récurrent, partagé, sensible ou critique.

# 6. P2 - Workbench Snowflake

## 6.1 Positionnement

P2 est le parcours par défaut lorsque les données résident déjà dans Snowflake ou que le traitement peut être exprimé efficacement en SQL, dbt ou Snowpark. Il réduit les copies, applique le RBAC Snowflake et exploite les warehouses pour le calcul. Il doit devenir la cible principale d'une partie des traitements SAS orientés données.

| Besoin | Solution P2 | Observations |
| --- | --- | --- |
| Transformations structurées | dbt Core + SQL Snowflake. | Silver/Gold, tests, documentation et lineage. |
| Python proche des données | Snowpark Python, procédures ou notebooks Snowflake. | Privilégier les opérations poussées vers Snowflake. |
| Exploration | Snowsight Workspaces/notebooks ou VS Code connecté. | Rôles et warehouses dédiés, données masquées selon profil. |
| Application légère | Streamlit in Snowflake lorsque les contraintes fonctionnelles sont compatibles. | Authentification et données restent dans Snowflake ; limites à valider par POC. |
| NLP gouverné | Cortex AI Functions, Search, Analyst ou Agents. | Sous réserve de validation régionale, DPO et contractuelle. |
| Conteneur spécialisé | Snowpark Container Services. | Pour dépendances système, service ou modèle non couvert nativement ; coût et exploitation à cadrer. |

## 6.2 Standards d'environnement P2

• Comptes et bases séparés DEV, REC et PROD, ou séparation équivalente validée par l'architecture sécurité.

• Rôles fonctionnels et techniques dédiés ; pas d'ACCOUNTADMIN dans les usages quotidiens.

• Warehouses par classe d'usage avec auto-suspend, resource monitors et query tags.

• Code dans Git ; objets déployés par pipeline et comptes de service, jamais par copier-coller manuel en production.

• Packages Python limités à ceux supportés et approuvés ; recours à P3/SPCS si des bibliothèques système arbitraires sont nécessaires.

• Tests dbt, tests Python, contrôles de schéma, reconciliation et rollback avant promotion.

## 6.3 Intégration avec l'architecture Data

ADF reste l'orchestrateur global. Les extractions vers AWS doivent utiliser un composant de transfert supporté : DataSync pour des fichiers ou un worker ACI/ECS/Function avec SDK AWS pour les flux SQL/API. S3 assure landing, quarantaine et archivage ; Snowflake charge Bronze via external stage et COPY INTO ; dbt produit Silver et Gold. P2 ne doit pas recréer une seconde chaîne d'ingestion indépendante.

# 7. P3 - Data Science, NLP, ML et produits Python

## 7.1 Cas d'usage

• NLP moyen, OCR/extraction, embeddings, traitement de corpus et données non structurées.

• Petits modèles ML actuariels nécessitant scikit-learn, statsmodels, XGBoost, LightGBM ou bibliothèques spécialisées.

• Entraînement ou inférence nécessitant CPU haute mémoire, GPU ou dépendances système.

• Microservices FastAPI, traitements asynchrones, applications Streamlit hors des limites Snowflake.

• Pipelines récurrents et artefacts devant être promus, supervisés et maintenus.

## 7.2 Expérience développeur

VS Code reste installé sur le poste. Il se connecte par Remote SSH ou Dev Containers à un environnement distant. L'image OCI contient Python, les packages, les outils système, les linters et les extensions serveur nécessaires ; elle ne contient normalement pas l'application graphique VS Code. Le code et les calculs sont exécutés dans le conteneur.

| Profil d'image | Contenu indicatif | Cible |
| --- | --- | --- |
| p3-base | Python, Git, client Snowflake, tests, qualité, certificats. | Socle commun. |
| p3-actuariat-cpu | pandas/polars, NumPy, SciPy, statsmodels, scikit-learn, GLM, MLflow. | Modèles actuariels petits à moyens. |
| p3-nlp-cpu | spaCy, transformers ciblés, sentence-transformers, OCR autorisé. | Extraction, classification, RAG de taille moyenne. |
| p3-nlp-gpu | Framework GPU, pilotes compatibles et modèles approuvés. | Uniquement après justification de capacité/coût. |
| p3-api | FastAPI, serveur ASGI, observabilité, health checks. | Microservices internes. |
| p3-streamlit | Streamlit, composants autorisés, authentification et télémétrie. | Applications data hors Snowflake. |

## 7.3 Architecture d'exécution

| Composant | Choix recommandé | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Workspace | Conteneur éphémère par projet/utilisateur sur hôte distant. | Création, quotas, arrêt automatique, accès réseau. |
| Stockage | S3 et Snowflake ; volume projet chiffré uniquement si nécessaire. | Rétention, sauvegarde, classification et purge. |
| Orchestration | ADF au niveau global ; jobs du runtime pour l'exécution technique. | Planification, dépendances, reprise et alertes. |
| Images | Registry OCI d'entreprise et promotion DEV/REC/PROD. | Signature, SBOM, scan, immutabilité. |
| Modèles | Snowflake Model Registry ou MLflow/registre de la plateforme retenue. | Version, métriques, approbation, lineage et rollback. |
| Serving | API conteneurisée, Snowpark Container Services ou service plateforme. | SLA, authentification, monitoring, dérive et coûts. |

## 7.4 Cycle de vie d'un modèle actuariel

1. Qualifier la finalité, la population, les variables, la base légale et les critères de performance.

2. Versionner les données d'entraînement ou leur référence immuable, le code, l'environnement et les hyperparamètres.

3. Séparer entraînement, validation indépendante et approbation métier/risk.

4. Produire métriques, intervalles, stabilité, biais, explicabilité et comparaison au modèle de référence.

5. Enregistrer le modèle approuvé et promouvoir l'artefact sans réentraînement implicite.

6. Superviser qualité des données, dérive, performance, consommation et incidents ; définir un mécanisme de retour arrière.

# 8. Solutions par usage

| Usage | Solution recommandée | Alternative / POC | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| Transformer quelques fichiers plats | Python local P1, venv ou Dev Container, montages contrôlés. | Petit service P3 si récurrent ou partagé. | P1 |
| Développement SQL / dbt | VS Code + dbt Core en OCI, exécution SQL Snowflake. | Cortex Code dans Snowsight après homologation. | P2 |
| Transformation Python sur tables Snowflake | Snowpark Python. | P3 si packages natifs/système incompatibles. | P2 |
| Migration SAS orientée données | dbt/Snowflake SQL et Snowpark. | Python P3 pour algorithmes non SQL. | P2/P3 |
| Application analytique légère | Streamlit in Snowflake. | Streamlit conteneurisé P3. | P2/P3 |
| Microservice API | FastAPI en image OCI sur runtime géré. | Snowpark Container Services selon proximité des données. | P3 |
| NLP moyen sur données Snowflake | Cortex AI/Search si contrat et région validés. | P3 NLP ou Dataiku selon profil utilisateurs. | P2/P3 |
| Corpus non structuré volumineux / Spark | POC Databricks si avantage démontré. | P3 OCI ou Snowpark Container Services. | P3 |
| Petit modèle ML actuariel | P3 actuariel + registre de modèles ; Snowpark ML si données Snowflake. | Dataiku pour équipes mixtes code/no-code. | P3 |
| Industrialisation low-code | POC Dataiku avec code envs gouvernés. | P3 code-first si équipe développeur. | P3 |
| Assistance IA VS Code | GitHub Copilot validé contractuellement. | Cortex Code CLI/Desktop après homologation séparée. | Transverse |

# 9. Trajectoire de migration SAS

## 9.1 Principe

La migration ne doit pas consister en une traduction ligne à ligne de SAS vers Python. Elle doit classer chaque traitement selon sa nature, déplacer les transformations relationnelles vers Snowflake/dbt et réserver Python aux algorithmes, services et traitements pour lesquels il apporte une valeur réelle. SAS Viya continue de consommer Gold pendant la transition avec pushdown SQL et chargement CAS sélectif.

| Patron SAS | Cible prioritaire | Contrôle de migration |
| --- | --- | --- |
| DATA step de préparation | Snowflake SQL/dbt si relationnel ; Python si fichiers/algorithmes. | Comptages, sommes de contrôle, règles métier et écarts. |
| PROC SQL | Snowflake SQL/dbt. | Plans de requête, performances, nulls et typage. |
| Macros d'orchestration | ADF + paramètres de pipeline + CI/CD. | Idempotence, reprise et journalisation. |
| PROC statistiques | Python P3 ou fonctions ML Snowflake selon le cas. | Parité statistique, seed, tolérances et validation métier. |
| Tables CAS | Gold Snowflake et chargement CAS uniquement pour les besoins maintenus. | Volumétrie, temps de chargement et coût mémoire. |
| Restitutions | Power BI, Streamlit ou rapport industrialisé. | Habilitations, cohérence KPI et archivage. |

## 9.2 Fabrique de migration

1. Inventorier programmes, dépendances, sources, sorties, fréquence, criticité et propriétaire.

2. Détecter le code mort, les duplications et les traitements remplaçables par les couches Silver/Gold existantes.

3. Affecter chaque composant à P2, P3 ou maintien temporaire SAS.

4. Créer des jeux de tests de référence et exécuter SAS et cible en parallèle.

5. Faire valider les écarts par seuils explicites, notamment pour les calculs actuariels.

6. Basculer, superviser, documenter puis décommissionner après une période de réversibilité.

# 10. Gouvernance des packages et images OCI

## 10.1 Dépôt d'entreprise

Le dépôt d'entreprise est le point de passage unique des bibliothèques Python. Pour un besoin multi-écosystèmes avec analyse intégrée et registre OCI, JFrog Artifactory associé à Xray est le choix de référence. Sonatype Nexus est une alternative robuste. Azure Artifacts est pertinent si l'organisation est fortement standardisée sur Azure DevOps et accepte une couverture fonctionnelle plus ciblée. Le choix final doit tenir compte des outils déjà exploités par la DSI.

| Option | Forces | Points d'attention | Position |
| --- | --- | --- | --- |
| JFrog Artifactory + Xray | PyPI local/remote/virtual, OCI, promotion, sécurité et licences. | Coût, administration et intégration IAM/SIEM. | Recommandé si aucun dépôt d'entreprise n'existe. |
| Sonatype Nexus Repository | Proxy, hosted et group PyPI ; large adoption. | Comparer profondeur du scan et workflows de promotion. | Alternative. |
| Azure Artifacts | Intégration Azure DevOps, feeds Python et authentification Microsoft. | Évaluer OCI, quarantaine et besoins multi-cloud. | Option si standard Azure DevOps. |
| Accès direct PyPI | Simplicité apparente. | Risque supply chain, versions mutables, absence de contrôle central. | Interdit hors sas de quarantaine. |

## 10.2 Topologie des dépôts

| Dépôt | Contenu | Accès |
| --- | --- | --- |
| pypi-quarantine | Packages nouvellement demandés et dépendances transitives. | Sécurité/équipe plateforme uniquement. |
| pypi-approved-p1 | Socle minimal utilitaire, sans librairies Data Science non nécessaires. | Postes P1 et pipelines associés. |
| pypi-approved-p2 | Connecteurs Snowflake, dbt, tests et outils autorisés. | Workbench P2 et CI. |
| pypi-approved-p3 | Packages DS/ML/NLP approuvés par profils. | Workspaces et builds P3. |
| pypi-internal | Wheels développés par l'entreprise. | Publication CI signée ; lecture selon rôles. |
| oci-dev / oci-release | Images en construction puis images signées promues. | CI en écriture ; runtimes en lecture seule. |

## 10.3 Workflow d'admission

1. Demande motivée : usage, propriétaire, version, données manipulées, alternatives et fréquence.

2. Résolution des dépendances dans un runner isolé avec accès au seul proxy de quarantaine.

3. Contrôles automatisés : provenance, hash, signature disponible, malware, CVE, licence, maintenabilité et typosquatting.

4. Génération SBOM CycloneDX ou SPDX et archivage des preuves.

5. Revue sécurité/DPO renforcée pour packages de télémétrie, clients cloud, modèles pré-entraînés et code natif.

6. Promotion vers le profil autorisé, avec date d'expiration et propriétaire.

7. Surveillance continue : nouvelle CVE, retrait, blocage et reconstruction des images affectées.

## 10.4 Comment bloquer les bibliothèques Data Science en P1

Contrôle en profondeur Un fichier pip.ini ne suffit pas : un utilisateur peut fournir --index-url. Le blocage effectif combine dépôt séparé, contrôle réseau, absence de droits administrateur, images immuables et détection sur le poste.

• Le dépôt pypi-approved-p1 ne publie pas numpy/pandas/scikit-learn/torch/transformers sauf exception explicitement approuvée.

• Le proxy d'entreprise bloque pypi.org, files.pythonhosted.org, les canaux Conda et les téléchargements de releases non autorisés.

• Le pip.ini machine pointe vers le dépôt interne ; PIP_INDEX_URL est injecté par la gestion de poste.

• L'utilisateur n'est pas administrateur et ne peut pas installer un second runtime Python non géré.

• Les Dev Containers P1 sont construits en CI ; l'installation de packages au démarrage est interdite.

• EDR et inventaire logiciel détectent interpréteurs, environnements Conda et packages hors standard.

• Toute exception bascule vers un profil P2/P3 ou fait l'objet d'une dérogation datée.

[global] index-url = https://artefacts.entreprise.example/api/pypi/pypi-approved-p1/simple disable-pip-version-check = true require-virtualenv = true timeout = 30 # En CI : dépendances verrouillées et vérification des empreintes pip install --require-hashes -r requirements.lock

## 10.5 Images OCI

• Une image OCI contient le runtime, les packages et les outils ; elle ne contient normalement pas l'interface graphique VS Code.

• VS Code local s'attache au conteneur avec Dev Containers ou Remote SSH ; les extensions serveur autorisées peuvent être installées dans l'environnement.

• Les images sont construites uniquement par CI à partir de bases approuvées et épinglées par digest.

• Chaque image possède un SBOM, un rapport CVE/licences, une signature et une attestation de provenance.

• Les images de développement et de production sont distinctes : compilateurs, notebooks et débogueurs ne sont pas inclus en production.

• La promotion conserve le même digest ; une modification déclenche une nouvelle version et une nouvelle analyse.

# 11. Déploiement et responsabilités de l'infrastructure

## 11.1 Déploiement P1

| Étape | Action infrastructure / plateforme | Action utilisateur |
| --- | --- | --- |
| Provisionnement | Publier Python, VS Code, Git, certificats, pip.ini et profils Docker via le catalogue logiciel/Intune. | Installer uniquement depuis le catalogue autorisé. |
| Projet | Fournir template Git, script de création venv et devcontainer P1. | Créer le projet, déclarer les dépendances et tests. |
| Packages | Publier le profil P1 et bloquer les sorties Internet directes. | Demander une nouvelle bibliothèque via workflow. |
| Mise à jour | Rebuilder et republier versions/runtime/images ; communiquer les fins de support. | Recréer l'environnement, ne pas modifier le socle. |
| Support | Collecter version, logs techniques et conformité du poste. | Fournir projet reproductible et données non sensibles de diagnostic. |

## 11.2 Déploiement P2

| Étape | Mécanisme |
| --- | --- |
| Développement | Branche Git, environnement Snowflake DEV, warehouse et rôle dédiés. |
| Validation | CI : format, lint, tests unitaires, dbt compile/test, scan dépendances et revue SQL. |
| Packaging | Image dbt/Snowpark ou package Python construit dans le registre d'entreprise. |
| Promotion | Déploiement automatisé vers REC puis PROD avec approbations et séparation des rôles. |
| Exploitation | QUERY_TAG, ACCOUNT_USAGE, resource monitors, alertes ADF et runbooks de reprise. |
| Retour arrière | Artefact précédent, objets versionnés ou stratégie de migration réversible. |

## 11.3 Déploiement P3

| Flux | Contrôles |
| --- | --- |
| Code vers image | Build hermétique, tests, SAST, secrets scan, SBOM, CVE/licences, signature. |
| Image vers recette | Promotion par digest, configuration externe, identité de workload, tests de charge/sécurité. |
| Recette vers production | Approbation produit, sécurité et métier ; aucune reconstruction. |
| Exécution | Namespace/compte dédié, quotas CPU/GPU, egress allowlisté, secrets injectés, filesystem minimal. |
| Supervision | Logs, métriques, traces, health checks, consommation, drift modèle et alertes. |
| Fin de vie | Arrêt endpoint/job, révocation secrets, archivage artefacts et purge données selon rétention. |

# 12. Place de Snowflake, Dataiku et Databricks

## 12.1 Principe de rationalisation

Snowflake doit rester la première option pour les données déjà gouvernées dans Snowflake, le SQL, Snowpark, les petits modèles proches des données et les applications compatibles. Dataiku et Databricks ont une place possible, mais répondent à des problèmes différents. Les déployer simultanément sans cas d'usage démontré créerait trois plans de gouvernance, trois chaînes de packages et modèles, trois catalogues et des coûts d'exploitation supplémentaires.

| Plateforme | Valeur principale | Quand la retenir | Quand l'éviter |
| --- | --- | --- | --- |
| Snowflake natif | Calcul proche des données, RBAC, Snowpark, Cortex, Streamlit et services conteneurisés. | Données Snowflake, SQL/data apps, NLP gouverné compatible. | Besoin Spark massif, IDE low-code transverse ou dépendances très spécifiques. |
| Dataiku | Expérience collaborative code/no-code, code environments, visual ML, gouvernance et déploiement. | Population mixte métier/data scientist, industrialisation low-code et MLOps encadré. | Équipe purement code-first ou duplication de fonctions Snowflake sans valeur. |
| Databricks | Spark distribué, lakehouse, notebooks, MLflow/Unity Catalog, streaming et traitement non structuré à grande échelle. | Volumétrie/streaming démontré, calcul distribué et écosystème Spark. | Petits modèles, fichiers limités ou transformations déjà efficaces dans Snowflake. |
| P3 OCI standard | Contrôle maximal, portabilité, FastAPI/Streamlit, profils Python sur mesure. | NLP moyen, actuariel, services et besoins ciblés. | Équipes ayant besoin d'une plateforme visuelle ou de Spark managé massif. |

## 12.2 POC Dataiku

• Tester la connexion Snowflake sans réplication inutile et le pushdown des traitements.

• Configurer les code environments exclusivement sur le dépôt PyPI interne et limiter les droits de mise à jour.

• Valider la séparation Design/Automation/API, le CI/CD, la traçabilité, le registre de modèles et le drift.

• Mesurer l'autonomie réelle des utilisateurs métier, le coût de licence et la charge d'administration.

• Vérifier les limites de contrôle : le droit d'utilisation d'un code environment est en partie indicatif dans certaines interfaces ; compléter par isolation et permissions système.

## 12.3 POC Databricks

• Sélectionner un corpus non structuré ou un pipeline Spark que Snowflake/P3 traite difficilement, avec volumétrie représentative.

• Valider Unity Catalog, accès S3, lineage, audit, séparation des workspaces et modèle de coûts.

• Évaluer la duplication des données Snowflake/S3 et les frais de transfert.

• Tester MLflow/Model Registry, jobs, serving et intégration CI/CD/artefacts.

• Définir un seuil objectif justifiant la plateforme : performance, délai de développement, fonctionnalité ou coût total.

Décision proposée Ne pas retenir Dataiku ou Databricks comme prérequis de la cible Python. Lancer au maximum un POC par besoin non couvert, avec critères de sortie. Dataiku est le candidat naturel pour la démocratisation encadrée code/no-code ; Databricks pour Spark, streaming et non structuré à grande échelle.

# 13. Assistance IA et services Cortex

## 13.1 GitHub Copilot

GitHub Copilot est actuellement le seul assistant de développement validé contractuellement, notamment au regard des garanties d'hébergement, de non-exposition et de non-utilisation des données communiquées par l'organisation. Il doit rester l'outil standard dans VS Code tant qu'aucun autre service n'a obtenu une homologation équivalente.

• Activer uniquement l'offre et les paramètres d'entreprise couverts par le contrat validé.

• Limiter l'accès par groupes et journaliser l'attribution des licences.

• Interdire les extensions IA alternatives et les clés personnelles de fournisseurs externes.

• Ne jamais placer de secret, jeton, donnée personnelle brute ou extrait de production dans un prompt.

• Conserver revue humaine, tests et contrôles de licences/sécurité sur tout code généré.

• Former les développeurs aux hallucinations, dépendances inventées, vulnérabilités et divulgation involontaire.

## 13.2 Ce que Cortex peut apporter

| Service | Apport | Périmètre recommandé |
| --- | --- | --- |
| Cortex Code Snowsight | Génération/explication SQL et Python notebook, contexte Snowflake, revue des changements. | Pilote P2 sur données non sensibles. |
| Cortex Code CLI/Desktop | Agent sur dépôt local, terminal, Git et SQL Snowflake. | Non autorisé avant homologation poste, DPO et fournisseur ; Desktop en Preview. |
| Cortex AI Functions | Résumé, classification, traduction, extraction, sentiment, génération. | NLP proche des données Snowflake, modèle et région approuvés. |
| Cortex Search/Analyst/Agents | RAG, recherche, interrogation sémantique et assistants métier. | Applications gouvernées avec contrôle des sources et réponses. |
| Snowpark Container Services | Exécuter une image et éventuellement un modèle choisi dans Snowflake. | Alternative lorsque les fonctions managées ne satisfont pas la maîtrise requise. |

## 13.3 Résidence, confidentialité et décision

Snowflake indique que les entrées et sorties des fonctions IA ne sont pas disponibles aux autres clients, ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles proposés aux autres clients et restent dans la frontière de sécurité Snowflake. Ces garanties ne sont pas équivalentes à une inférence hébergée en France. En cas d'inférence inter-régions, le prompt et la réponse sont transmis temporairement vers la région d'exécution.

Conséquence pour Cortex Code Cortex Code nécessite actuellement l'activation de l'inférence inter-régions. Si la frontière contractuelle est strictement la France, il doit rester désactivé tant que Snowflake ne garantit pas contractuellement et techniquement une exécution conforme. Si une frontière UE est acceptée, le DPO et la sécurité doivent valider explicitement le paramètre de géographie et les modèles autorisés.

-- État initial recommandé : retrait des accès larges et résidence locale stricte REVOKE DATABASE ROLE SNOWFLAKE.CORTEX_USER FROM ROLE PUBLIC; REVOKE DATABASE ROLE SNOWFLAKE.COPILOT_USER FROM ROLE PUBLIC; ALTER ACCOUNT SET CORTEX_ENABLED_CROSS_REGION = 'DISABLED'; -- Inventaire avant toute ouverture SHOW CORTEX BASE MODELS IN SCHEMA SNOWFLAKE.MODELS; SHOW APPLICATION ROLES LIKE 'CORTEX-MODEL%' IN APPLICATION SNOWFLAKE;

L'accès aux modèles doit être piloté par RBAC de modèle. Le paramètre historique CORTEX_MODELS_ALLOWLIST est en cours de retrait en 2026 ; il ne doit pas être retenu comme mécanisme cible. Les comptes et rôles d'administration doivent être exclus des tests de contrôle, car ACCOUNTADMIN conserve des capacités étendues.

## 13.4 Checklist d'homologation d'un service IA

| Axe | Questions obligatoires |
| --- | --- |
| Contrat | Offre exacte, AI Terms, sous-traitants/modèles tiers, responsabilité, support, notification de changement. |
| Résidence | Région de stockage, région d'inférence, transit, sauvegardes, télémétrie et support. |
| Données | Prompts, contexte, code, sorties, rétention, suppression, entraînement et accès humain. |
| Sécurité | SSO/MFA, RBAC, chiffrement, logs, isolation, protection contre exfiltration et prompt injection. |
| Modèles | Liste autorisée, version, changement automatique, fin de vie, évaluation et repli. |
| Usage | Finalités autorisées, classifications, revue humaine, décisions automatisées et interdictions. |
| Réversibilité | Export, suppression, changement de fournisseur, continuité et preuve d'effacement. |

# 14. Sécurité, DPO et gouvernance des données

## 14.1 Politique de localisation des données

| Classe | P1 local | P2/P3 distant | Exigences |
| --- | --- | --- | --- |
| Publique | Autorisé. | Autorisé. | Intégrité et licence de la source. |
| Interne | Autorisé sous seuil et besoin métier. | Autorisé. | Chiffrement, rétention et accès nominatif. |
| Confidentielle | Par exception, répertoire géré et contrôles DLP. | Recommandé. | Masquage, moindre privilège, logs et purge. |
| Sensible / personnelle | Interdit par défaut. | Obligatoire dans zone homologuée. | DPIA si requis, finalité, minimisation, traçabilité et durée. |
| Très sensible / secret | Interdit. | Plateforme dédiée selon politique. | Validation sécurité/DPO et contrôles renforcés. |

## 14.2 Contrôles techniques

• SSO, MFA et groupes d'entreprise ; comptes de service non interactifs et secrets courts.

• Segmentation réseau, private endpoints lorsque disponibles et egress allowlisté.

• Chiffrement en transit et au repos, clés gérées selon politique et rotation.

• Masquage dynamique, row access policies et vues sécurisées Snowflake selon sensibilité.

• Analyse de secrets, SAST, dépendances, images, IaC et licences dans la CI.

• Journalisation des connexions, requêtes, déploiements, téléchargements d'artefacts et usages IA.

• Politique de sauvegarde, restauration, archivage et suppression vérifiable.

• Revue périodique des accès et propriétaires ; expiration automatique des espaces de travail temporaires.

## 14.3 Gouvernance des données non structurées

• Déposer les documents dans une landing/quarantaine avant parsing, OCR ou indexation.

• Analyser malware, format réel, chiffrement, macros, taille et contenu sensible.

• Conserver le lien entre document source, version extraite, chunks, embeddings, modèle et index.

• Appliquer la suppression d'un document aux dérivés : texte, embeddings, index, caches et jeux de test.

• Éviter l'envoi d'un corpus complet à un modèle lorsque recherche, filtrage ou extraction ciblée suffit.

• Évaluer les attaques par prompt injection dans les documents et isoler les instructions du contenu.

# 15. Exploitation, observabilité et FinOps

| Domaine | Mesures | Exemples d'indicateurs |
| --- | --- | --- |
| Disponibilité | Health checks, reprise, files d'attente, runbooks. | Succès jobs, latence, RTO/RPO, incidents. |
| Performance | Mesure par workload et dimensionnement contrôlé. | Temps, volume, CPU/GPU, crédits Snowflake. |
| Coûts | Tags, budgets, quotas et arrêt automatique. | Coût par projet, utilisateur, modèle, endpoint. |
| Qualité | Tests de données, schémas, seuils et contrats. | Fraîcheur, complétude, anomalies, rejets. |
| Sécurité | SIEM, alertes egress, vulnérabilités et secrets. | CVE critiques, images expirées, accès refusés. |
| IA/ML | Usage modèles, évaluation et dérive. | Tokens, coût, qualité, biais, drift, taux de reprise humaine. |
| Packages | Inventaire et surveillance continue. | Versions EOL, dépendances non utilisées, délai de correction CVE. |

Pour Cortex AI Functions, les vues SNOWFLAKE.ACCOUNT_USAGE.CORTEX_AI_FUNCTIONS_USAGE_HISTORY permettent de suivre fonction, modèle, utilisateur, rôle, tokens et crédits selon la disponibilité des colonnes. Elles doivent alimenter un tableau de bord et des alertes de consommation. Pour les autres runtimes, les mêmes dimensions doivent être propagées par tags et identités de workload.

# 16. Modèle opérationnel et RACI

| Activité | Plateforme Data | Infrastructure | Sécurité/DPO | Équipe produit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Standards P1/P2/P3 | A/R | C | C | C |
| Dépôt packages / OCI | R | A/R | C | I |
| Admission package/modèle | R | C | A/R | C |
| Poste P1 | C | A/R | C | R usage |
| Snowflake P2 | A/R | C | C | R code |
| Runtime P3 | R | A/R | C | R produit |
| Classification et DPIA | C | I | A/R | R finalité |
| CI/CD et déploiement | R | R | C | A/R |
| Exploitation production | A/R selon service | A/R selon socle | C | R niveau 1/2 |
| Fin de vie | R | R | C | A |

Légende : A = accountable, R = responsible, C = consulted, I = informed. Le RACI doit être adapté à l'organisation et aux contrats de service.

## 16.1 Processus de demande

1. Le demandeur décrit usage, données, volume, fréquence, criticité, utilisateurs, packages et mode de restitution.

2. La Data Platform applique la matrice P1/P2/P3 et identifie les contrôles manquants.

3. Sécurité/DPO statue sur données sensibles, IA, modèle externe et transfert régional.

4. L'infrastructure provisionne le profil standard ; toute divergence est documentée et datée.

5. L'équipe produit développe dans Git et passe les quality gates.

6. La revue de mise en production vérifie exploitation, propriétaire, budget, rollback et fin de vie.

# 17. Trajectoire de mise en œuvre

| Horizon | Chantiers | Livrables / décisions |
| --- | --- | --- |
| 0 à 3 mois | Gouvernance minimale et inventaire. | Catalogue des usages ; définitions P1/P2/P3 ; retrait Cortex/IA de PUBLIC ; choix du dépôt ; règles données locales ; profils Python cibles. |
| 3 à 6 mois | Socles techniques. | Dépôt PyPI/OCI ; pipeline d'admission ; image P1 et P3-base ; template Git ; CI ; RBAC Snowflake ; pilote migration SAS. |
| 6 à 9 mois | Industrialisation P2/P3. | Workspaces distants ; profils actuariel/NLP/API ; model registry ; observabilité ; déploiement Streamlit/FastAPI ; formation. |
| 9 à 12 mois | POC et arbitrages. | POC Cortex sous contraintes ; POC Dataiku ou Databricks sur cas non couvert ; décision JupyterHub ; modèle de coûts. |
| 12 à 18 mois | Généralisation et rationalisation. | Migration portefeuille SAS prioritaire ; SLA ; audits ; suppression environnements obsolètes ; trajectoire de décommissionnement. |

## 17.1 Priorités des 90 premiers jours

1. Nommer un Product Owner de la plateforme Python et un comité packages/modèles léger.

2. Recenser les usages avec classification des données et affectation provisoire P1/P2/P3.

3. Bloquer les accès directs aux registres publics depuis les environnements gérés.

4. Choisir et installer le dépôt d'artefacts ; créer quarantaine et profils approuvés.

5. Publier un kit P1 pilote et une image P3-base, puis mesurer les irritants utilisateurs.

6. Revoir les rôles Snowflake Cortex/Copilot et maintenir l'inférence inter-régions désactivée en attente de décision.

7. Sélectionner deux migrations SAS représentatives et un cas NLP/actuariel pour éprouver la cible.

# 18. Risques et mesures de réduction

| Risque | Impact | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Contournement du dépôt interne | Supply chain et fuite de données. | Blocage réseau, poste sans admin, détection EDR, CI hermétique. |
| Explosion du nombre d'environnements | Support et CVE non maîtrisés. | Profils limités, durée de support, ownership et suppression automatique. |
| Données sensibles sur poste | Incident DPO et exfiltration. | Classification, interdiction par défaut, DLP et transfert vers P2/P3. |
| Duplication Snowflake/Dataiku/Databricks | Coûts, lineage fragmenté et compétences dispersées. | Snowflake-first, POC avec seuils, architecture review. |
| Migration SAS non équivalente | Erreur métier ou financière. | Double run, tests de référence, tolérances et validation actuarielle. |
| IA générant du code vulnérable | Vulnérabilité et dépendance inventée. | Revue humaine, tests, SAST/SCA et dépôt allowlisté. |
| Cortex hors frontière autorisée | Non-conformité contractuelle/réglementaire. | Cross-region désactivé, RBAC, validation DPO et engagement écrit. |
| Coûts GPU/LLM | Dépassement budgétaire. | Quota, auto-stop, budgets, modèles dimensionnés et suivi tokens. |
| JupyterHub maintenu sans cible | Dette et double exploitation. | Critères de sortie, gel des extensions et calendrier de migration. |

# 19. Décisions attendues de la DSI

| Décision | Proposition | Instance |
| --- | --- | --- |
| Modèle de services | Valider P1/P2/P3 et les critères de passage. | Architecture / Data governance. |
| Dépôt d'artefacts | Retenir Artifactory si aucun standard n'existe ; sinon qualifier l'outil existant. | Architecture technique / Sécurité / Achats. |
| Python local | Autoriser P1 sous politique de données, réseau et packages. | RSSI / Workplace / DPO. |
| Runtime P3 | Choisir le socle distant OCI proche de S3/Snowflake et son orchestrateur. | Cloud / Infrastructure / Data Platform. |
| Cortex | Maintenir fermé ; lancer un pilote P2 seulement après validation région/contrat. | DPO / RSSI / Juridique / Snowflake owner. |
| Dataiku | POC uniquement si besoin code/no-code et gouvernance métier confirmé. | Data/Analytics steering committee. |
| Databricks | POC uniquement pour Spark/streaming/non structuré à grande échelle. | Architecture / FinOps / Data Platform. |
| JupyterHub | Maintien transitoire avec date et critères de sortie. | Data Platform / Exploitation. |
| Migration SAS | Lancer une fabrique par vagues, orientée valeur et risque. | Métier / Actuariat / Data Platform. |

# Annexe A - Standards techniques minimaux

| Objet | Exigence minimale |
| --- | --- |
| Projet Python | Git, README, pyproject.toml, lockfile, tests, propriétaire, classification et runbook selon criticité. |
| Version | Versions Python explicitement supportées ; calendrier de montée de version et fin de support. |
| Dépendances | Versions verrouillées, hashes, source interne unique, SBOM et aucune dépendance non utilisée. |
| Qualité | Formatage, lint, type checking ciblé, tests unitaires/intégration et seuil adapté au risque. |
| Sécurité | Secrets scan, SAST, SCA, image scan, licence et validation des entrées. |
| Conteneur | Base par digest, utilisateur non root, image minimale, health check, filesystem/egress réduits. |
| API | OpenAPI, authentification, quotas, timeouts, logs corrélés, erreurs sans données sensibles. |
| Notebook | Exploration uniquement ; extraction du code réutilisable en module testé avant production. |
| Modèle ML | Jeu de données/référence, métriques, approbation, registry, monitoring et rollback. |
| IA générative | Modèle/région/finalité approuvés, évaluation, filtrage, traçabilité et revue humaine. |

# Annexe B - Exemple devcontainer P1

{ "name": "python-p1-files", "image": "registre.entreprise/python-p1:3.13-2026.08", "mounts": [ "source=C:\\Entreprise\\Data\\Input,target=/data/input,type=bind,readonly", "source=C:\\Entreprise\\Data\\Output,target=/data/output,type=bind" ], "runArgs": ["--network=none", "--read-only", "--cap-drop=ALL"], "remoteUser": "developer", "customizations": { "vscode": { "extensions": ["ms-python.python", "ms-python.vscode-pylance"] } } }

Les chemins Windows doivent être adaptés au packaging Workplace. Si le réseau est requis pour Snowflake ou le dépôt interne, remplacer --network=none par un réseau contrôlé et des règles d'egress explicites.

# Annexe C - Quality gates CI/CD

| Gate | DEV | REC | PROD |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests | Unitaires rapides. | Unitaires + intégration + performance ciblée. | Résultats REC approuvés. |
| CVE | Alerte selon seuil. | Blocage critique/élevé selon politique. | Aucune dérogation expirée. |
| Licences | Détection. | Blocage licences interdites. | Inventaire archivé. |
| SBOM | Généré. | Comparé et signé. | Attaché à l'artefact. |
| Image | Tag de build. | Digest immuable. | Même digest que REC. |
| Données | Synthétiques/masquées. | Jeu de recette gouverné. | Accès minimal de production. |
| Approbation | Pair review. | Produit + sécurité selon risque. | Change/release manager selon criticité. |

# Annexe D - Sources officielles principales

Docker bind mounts : https://docs.docker.com/engine/storage/bind-mounts/

VS Code - Developing inside a Container : https://code.visualstudio.com/docs/devcontainers/containers

Snowflake Cortex Code : https://docs.snowflake.com/en/user-guide/cortex-code/cortex-code

Snowflake AI Trust and Safety : https://www.snowflake.com/en/legal/compliance/snowflake-ai-trust-and-safety/

Snowflake cross-region inference : https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/cross-region-inference

Snowflake - contrôle d'accès des modèles Cortex : https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/aisql-privileges-and-access

Snowflake - désactivation et rôles Cortex : https://docs.snowflake.com/en/user-guide/snowflake-cortex/opting-out

Snowflake - Snowpark Container Services : https://docs.snowflake.com/en/developer-guide/snowpark-container-services/overview

JFrog Artifactory - dépôts PyPI : https://docs.jfrog.com/artifactory/docs/pypi-repositories

Sonatype Nexus - dépôts PyPI : https://help.sonatype.com/en/pypi-repositories.html

Dataiku DSS - environnements Python : https://doc.dataiku.com/dss/latest/code-envs/operations-python.html

Dataiku DSS - MLOps : https://doc.dataiku.com/dss/latest/mlops/index.html

Databricks - Unity Catalog : https://docs.databricks.com/aws/fr/data-governance/unity-catalog/

Databricks - cycle de vie des modèles : https://docs.databricks.com/aws/en/machine-learning/manage-model-lifecycle/

# Annexe E - Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| ACI | Azure Container Instances. |
| CVE | Identifiant public d'une vulnérabilité de sécurité. |
| DPIA/AIPD | Analyse d'impact relative à la protection des données. |
| DPO | Délégué à la protection des données. |
| OCI | Standard d'image et de runtime de conteneurs Open Container Initiative. |
| P1 | Parcours Python local gouverné. |
| P2 | Parcours de développement et d'exécution proche de Snowflake. |
| P3 | Parcours Data Science, NLP, ML et produits Python distants. |
| RBAC | Contrôle d'accès fondé sur les rôles. |
| RAG | Génération augmentée par recherche documentaire. |
| SBOM | Inventaire logiciel d'un package ou d'une image. |
| SCA | Analyse de composition logicielle et des dépendances. |
| SHIR | Self-hosted Integration Runtime d'Azure Data Factory. |
| SPCS | Snowpark Container Services. |
| SAST | Analyse statique de sécurité du code. |

Fin du document